## Slide 1: Projeto Controle de Evasão
Grupo 2tga

## Slide 2: Agenda
Stakeholder: Identificação e necessidades
Equipe
Período
Obetivos
Resultados
Pontos positivos e negativos
Sugestões
Resultado geral do trabalho

## Slide 3: Stakeholder: Identificação e necessidades
Carlos Silva (Calima) – Diretor do Centro de Engenharia e Ciências Exatas
Sistema para unir e apresentar informações sobre os resultados do trabalho contra a evasão realizado no curso de engenharia mecânica além das informações sobre a evasão dos cursos do CECE

## Slide 4: Equipe
Thiago Zuquinali
Thiago Borges
George Chen
Alan Lino

## Slide 5: Período
Início: 31/08/2016
Término: 10/10/2016

## Slide 6: Resultados - Burndown

## Slide 7: Resultados – Sprint Review e Retrospective
Houve a falta de comunicação em alguns momentos pela equipe
Teve alguns problemas referente à falta de integrantes em dias importantes
MVP concluído
Equipe se gerencia muito bem
Problemas em estimar tarefas
Problemas em “destrinchar” tarefas

## Slide 8: Pontos positivos e negativos
Positivos | Negativos
Prática em extração de informações junto ao stakeholder | Tempo gasto com as atividades
Conhecimentos a respeito de desenvolvimento WEB | Problemas de comunicação no inicio do projeto
Aprimoramento de trabalho em equipe | 
Entregas constantes fazendo com que correções que precisam ser feitas sejam evidenciadas | 
Conhecimento sobre SCRUM | 
Autoconhecimento sobre a capacidade de aprendizado de novas abordagens | 

## Slide 9: Resultado geral do trabalho

## Slide 10: Resultado geral do trabalho

## Slide 11: Resultado geral do trabalho

## Slide 12: Obrigado